ตัวอย่างขั้นตอน/แบบฟอร์มการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ งบลงทุน ค่าที่และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

สรุปขั้นตอนจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

- ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดของงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ

1.1  หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน/ราคากลาง

2.1  บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

2.3  บันทึกผลการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน/ราคากลาง ของคณะกรรมการฯ

2.4  แบบตารางรายละเอียดงานของ (ปร.4-5-6 ณ วันสรุปผลราคากลางของคณะกรรมการฯ)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขอจ้าง

3.1  รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอจ้าง (แบบ ปร.4-5-6)

3.2  เหตุผลความจำเป็นที่จัดจ้าง

3.3  ราคากลาง

3.4  วงเงินที่จัดจ้าง

3.5  กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

3.6  หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดเลือก (เกณฑ์ราคา)

2.7  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน

- เจรจาตกลงกับผู้รับจ้างโดยตรง

4.1  ใบเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พร้อมเอกสารผู้รับจ้าง 
       (สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนพาณิชย์ฯ)

4.2  เจ้าหน้าที่ต่อรองราคา

- เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

5.1  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

5.2  ประกาศผู้ชนะ

- จัดทำใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง (กรณีได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น)

6.1  กรณีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (ติดอากรแสตมป์/หรือใบเสร็จระบบอิเล็กทรอนิกส์สรรพากร)

6.2  กรณีวงเงินเกิน 200,000 บาท (จัดทำตราสาร ภายใน 15 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา)

- พิมพ์เอกสารข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา (ในระบบ e-GP) พร้อมแนบสำเนาสัญญาและเอกสารประกอบของผู้รับจ้าง จัดส่งงานพัสดุ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เพื่อจัดทำใบ PO กันเงินงบประมาณ
ในระบบ GFMIS

- ผู้รับจ้างดำเนินการเข้าทำการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ตามรายการจ้างในสัญญา

โดยมีผู้ควบคุมงาน รายงานการดำเนินการทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง

- ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการฯ

- นัดคณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับงาน (ใบตรวจรับฯ) พร้อมรายงานผลการตรวจรับ

และรับรองภาพถ่ายก่อนดำเนินการ / ระหว่างดำเนินการ / และหลังดำเนินการแล้วเสร็จ

- บันทึกรายงานผลการตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

- จัดทำนำส่งขอเบิกเงินไปยัง สพป.นว.1 พร้อมเอกสารประกอบ (ทั้งหมด)

.............................................................................

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ 	…………………………………………………………….………………………………………………..…………………

# ที่  ……………………….………………………………..………………วันที่.............................................................................

# เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# เรียน   ………….….(ผู้อำนวยการโรงเรียน)…………………….

ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน …………….……………………… บาท  (.............................................) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกำหนดราคากลาง จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางฯ  เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย
	1. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................ประธานกรรมการ

2. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................กรรมการ

3. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น พร้อมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ………………...................…………… เจ้าหน้าที่

( …………………………………..…. )

…….…/……………..…../…………..

ลงชื่อ ……………………..………..…..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( …………………...……………..…. )

…..……/……….………../…………..

อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………..……………… ผู้อำนวยการโรงเรียน

( ……..……………...……..…….. )

….……/……………...…../……..…….

คำสั่งโรงเรียน…………………………………………………………

ที่ ……..……/2568

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้าง
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ด้วยโรงเรียน ………………………………..…………….…………จะดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................ประธานกรรมการ

2. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................กรรมการ

3. ชื่อ – นามสกุล.....................ตำแหน่ง...................................กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีหน้าที่กำหนดรายรายละเอียดของเขตของงาน
ที่จะจ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมรายละเอียดราคากลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว

สั่ง   ณ   วันที่ .…………เดือน………..………พ.ศ.  2569

(ลงชื่อ)..........................................................

(……………….………………………..)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	โรงเรียน....................................................................................................................................

ที่.................................................................................วันที่..................................................................................

เรื่อง	รายงานผลขอความเห็นชอบรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................................

ตามคำสั่ง โรงเรียน..........................................ที่...................../๒๕68  ลงวันที่ ......................

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕69  จำนวน........................รายการ  เป็นเงิน.............................................บาท (............................................................................................) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อผลเป็นประการใดให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน………………………….. ทราบด้วยนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ  ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลเป็นไปตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควร

๑.  อนุมัติตามรายการฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้

๒.  แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ

(.....................................................)

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ

(.....................................................)

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

(.....................................................)

คำสั่ง

- ชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ...............................................................

(....................................................)

ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................

วันที่........................................................

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   
โรงเรียน........................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

............................................................

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ	     จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2569    
	เงินงบประมาณ        ...................... บาท (.........................................................)

ราคากลาง	      ...................... บาท (.........................................................)

2.  คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบิกษา

7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

8.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.  รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

| ลำดับที่ | รายละเอียดที่จะจ้าง | จำนวนหน่วย | ( ) ราคามาตรฐาน ( /) ราคาที่สืบจากท้องตลาด(หน่วยละ) |  | จำนวนและวงเงินที่จะขอจ้าง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | หน่วยละ |  | จำนวนเงิน |  |
|  | รายละเอียดขอบเขตของงาน/ราคากลาง ตาม ปร.4-5-6 ดังแนบ |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..........................................................................) |  |  |  |  |  |  |  | - |

- 2 -

4.  การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบงาน

1.  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า……………วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

2.  กำหนดการส่งมอบให้งานแล้วเสร็จไม่เกิน................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

5.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท

6.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า..................ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน..............วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

7.  เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

8.  งบประมาณในการดำเนินการ

ในการจัดจ้างครั้งนี้ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน........................บาท (............................................................)

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียน...........................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

(ลงชื่อ)....................................................

(................................................)
                                                          ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)....................................................                       (ลงชื่อ)...................................................

(................................................)                                  (..............................................)
                         กรรมการ                                                            กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน/ราคากลาง

(ให้แนบ ปร.4-5-6 และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ ลงชื่อท้ายตารางทุกคนด้วย)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	…………………………………………………...………………………………………………………….…………………………………………………………….

ที่………………………………………………………....………..….……….	วันที่	………………………………………..…………………….......................………

เรื่อง  รายงานขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………………………………..….

ด้วยโรงเรียน...................................……….........มีความประสงค์จะขอจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นเงิน............………….บาท ( ......................................................................)

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ             การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้

๑.	เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง คือ…………………………………………………………………

๒.	รายละเอียดและงานที่จะจ้าง ตามรายการดังแนบ

๓.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน…………………………บาท

๔.	วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้………………………. บาท ( ………..…………………………….….…….)

๕.	กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน........…….. วันนับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง/สัญญา

๖.	จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ข้อเสนออื่นๆเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๑) ………………..………………………. ตำแหน่ง ……………………..…………….… ประธานกรรมการ

(๒) ……………………………..…………. ตำแหน่ง ……………………………….…..… กรรมการ

(๓) ………………………………..………. ตำแหน่ง ……………………………..…….… กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ควบคุมงาน
	(๑) ………………..………………………. ตำแหน่ง ……………………..…………….…

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(…………………..................………)                         (…………………..................………)

วันที่………../…………………./………      	        วันที่………../…………………./………

อนุมัติ

เห็นชอบ

ลงชื่อ ………………….…………………….

( ……..………………..…….. )

ผู้อำนวยการโรงเรียน ……………………..…………

วันที่………./……………/………..

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความรายงานขอจ้าง

แนบแบบ ปร.4-5-6 (วันที่ ให้ลงวันที่ ณ วันที่เสนอรายงานขอจ้างฯ)

เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงชื่อท้ายเอกสาร

ใบเสนอราคา

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................................

- ข้าพเจ้า ..................................................(ผู้รับจ้าง) ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่..............

ตำบล..............................................อำเภอ.....................................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์.................................................เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร................................................................  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของราชการ

- ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุรวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายละเอียดการเสนอราคา ดังแนบ (ตาราง ปร.4-5-6) |  |  |  |
|  |  |  | ราคารวม |  |
|  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |
| ตัวอักษร (.....................................................................................) |  |  | รวมเงินทั้งสิ้น |  |

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา......................วัน  นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา

4. กำหนดส่งมอบพัสดุ/งานจ้างตามรายละเอียดดังกล่าว ภายใน.................................วัน

นับถัดจากวันลงนามจ้าง

เสนอมา ณ วันที่.....................เดือน...............................พ.ศ..........................

(ลงชื่อ).............................................ผู้ต่อรองราคา      (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอราคา

(.............................................)                              (...............................................)

เจ้าหน้าที่				                    ผู้รับจ้าง
                                                                                 ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ  บุคคลธรรมดาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดแนบท้ายการเสนอราคา

(แนบตาราง ปร.4-5-6 ให้ผู้รับจ้างลงชื่อ “ผู้เสนอราคา” ด้วย)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	โรงเรียน....................................................................................................................................

ที่ …………………...............................................………….วันที่ 	……….............................................………………….

เรื่อง	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………..............................................

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา | รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลงจ้าง |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |  |  |  |
| รวม |  |  |  |

ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงเรียน........................................................พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่        ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(…………………..................…)                                 (…………………..................…)           
       วันที่……../…………………./………                            วันที่……../…………………./………

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….………………………….

( ……..……………….……………..…….. )

ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................................

วันที่…..……./……………………….……/……….

| ประกาศโรงเรียน.......................................................... เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------------------------------------------------------------------- |  |
| --- | --- |
| ตามที่ โรงเรียน..................................................... ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้แก่ .......................................................................(ผู้รับจ้าง) เป็นเงินทั้งสิ้น………………………………….บาท (.................................................................................................) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่……………………………………………. (ลงชื่อ)..................................................... (...................................................) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................... |  |

สัญญา / ใบสั่งจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอจ้าง (ตาราง ปร.4-5-6)

(ผู้สั่งจ้าง และผู้รับจ้าง ลงนามทุกแผ่น)

*** การลงนามผูกพันทำสัญญา ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

- กรณีวงเงินจ้างไม่เกิน 200,000 บาท (ติดอากรแสตมป์)

- กรณีวงเงินจ้างเกิน 200,000 บาท (ทำตราสารที่สรรพากร)

| ใบสั่งจ้าง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้รับจ้าง ......................................... ที่อยู่ เลขที่ ................................... ตำบล...................อำเภอ....................จังหวัด............. รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์ ...................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี .......................................... เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ..................................... ชื่อบัญชี .................................................... ธนาคาร ธนาคาร...................... สาขา.................... | ใบสั่งจ้างเลขที่ ................../2569. วันที่ ………………………………... ส่วนราชการ โรงเรียน............................ ที่อยู่ ถนน.............. ตำบล.................... อำเภอ......................จังหวัด................... โทรศัพท์ .................................... |
| ตามที่ ......................................(ผู้รับจ้าง) ได้เสนอราคา ไว้ต่อโรงเรียน................................. ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ |  |  |  |
| ลำดับ; รายการ; จำนวน; หน่วย; ราคาต่อหน่วย (บาท); จำนวนเงิน (บาท). รายละเอียดตาม ปร.4-5-6 ดังแนบ. รวมเป็นเงิน. ภาษีมูลค่าเพิ่ม. (........................................................); รวมเป็นเงินทั้งสิ้น. |

| การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ |  |
| --- | --- |
| 1 | กำหนดส่งมอบภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง |
| 2 | ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ………………………………. |
| 3 | สถานที่ส่งมอบ โรงเรียน.................................... |
| 4 | ระยะเวลารับประกัน................ปี |
| 5 | สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาสิ่งของ ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (ลงชื่อ)...................................................ผู้สั่งจ้าง (ลงชื่อ).............................................ผู้รับใบสั่งจ้าง (.................................................) ( ........................................... ) - 2 - |
| 6 | ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ |
| 7 | ผู้กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง ช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง รับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญา |
| 8 | การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ |
| หมายเหตุ : |  |
| ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย |  |
| ๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ…………………………….จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  |
| ลงชื่อ...............................................................ผู้ว่าจ้าง (.......................................................) ลงชื่อ..............................................................ผู้รับใบสั่งจ้าง ( ……………………………………………. ) |  |
| เลขที่โครงการ ……………………………………. |  |
| เลขคุมสัญญา ………………………………….. |  |

ใบส่งมอบงานจ้าง

เขียนที่.................……………………………..

วันที่..................................................................

เรื่อง   ส่งมอบงานจ้าง

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................................

ตามที่ โรงเรียน..................................................................................ได้จ้างข้าพเจ้าฯ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตามใบสั่งจ้าง/
สัญญาจ้างเลขที่................/2569  ลงวันที่................................................เป็นเงิน..................................บาท (.........................................................................................) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว
จำนวน...................................บาท (.....................................................................................) ให้กับข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)……………………………………………..

(................................................)

ผู้รับจ้าง

ประทับตรา (ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	     .........................................................................................................................................

ที่…………………………………………………………………  วันที่ ………………………………………………………………………..

เรื่อง  แจ้งผลการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรียน	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ด้วย  ชื่อ – สกุล .............................................(ผู้รับจ้าง) ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  ตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่............./2569
ลงวันที่.....................................................ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่.......................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ควบคุมงาน

( ........................................... )

- ทราบ

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
      (.................................................)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	  .....................................................................................................................................

ที่…………………………………………………………………….. วันที่ ………………………………………………………………

เรื่อง   การส่งมอบงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เรียน	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ด้วย ชื่อ – สกุล..................................(ผู้รับจ้าง)  ได้ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่.............../2569 ลงวันที่ ........................................ในวงเงิน...........................บาท (.............................................................)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่  นัดคณะกรรมการตรวจรับ ต่อไป

ลงชื่อ  ……………………..………………….  เจ้าหน้าที่

(.............................................)

นัดคณะกรรมการตรวจรับงานฯ วันที่………………………………………….เวลา........................น.
เป็นต้นไป พร้อมการรายงานการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนจนแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ………………………………………….  ประธานกรรมการ

(………………………………………..)

วันที่..……./………………./……………

ทราบ

……………………………………..  กรรมการ

(……………..………………………)

…………………………………….  กรรมการ

(…………………………………… )

บันทึกการควบคุมงานจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569โรงเรียน…………………………………………………………………
ตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่...................../2569  ลงวันที่ ............................................
เริ่มงานวันที่..........................................สิ้นสุดวันที่.......................................................

| วัน เดือน ปี | รายการ | ลงชื่อผู้ควบคุม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |

**หมายเหตุ  บันทึกโดยลายมือผู้ควบคุมงาน

ใบตรวจรับพัสดุและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175

…………………………………………………..

เขียนที่ ……………………………..

วันที่    ..............................................

ตามที่  โรงเรียน..................................................   ได้จัดจ้าง (ชื่อผู้รับจ้าง)..........................................

ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่..................../2569 ลงวันที่......................................................
ในวงเงิน  ........................ บาท (.......................................)  ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่  ............................

บัดนี้ ...................................... (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการตามรายการสั่งจ้าง ครบถ้วนตามรายละเอียดของใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างแล้ว ตามใบส่งมอบงานจ้าง  ลงวันที่  ............................................

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน  เมื่อวันที่   .................................   แล้ว   ปรากฏว่า

งานจ้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างทุกประการ ตั้งแต่วันที่  ................................................   
(ส่งมอบเกินกำหนดจำนวน  ................วัน)  จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้  ณ วันที่  ...................................  ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้าง เป็นเงิน  ...................................  บาท  (...................................................)

จึงขอเสนอรายงานต่อ ผอ.โรงเรียน เพื่อโปรดทราบตามนัยข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

| ลงชื่อ …………….………………………. ประธานกรรมการ (............................................) ลงชื่อ …………………….…………………กรรมการ (............................................) ลงชื่อ ……………………………………….กรรมการ (............................................) | เรียน ผอ.โรงเรียน............................................ เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้าง (ลงชื่อ) ……………………….…………เจ้าหน้าที่ (............................................) (ลงชื่อ) …………………………………..หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (............................................) |
| --- | --- |

-  ทราบ

(ลงชื่อ)...................................................

(.............................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................
       วันที่................................................

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	    .............................................................................................................................................

ที่………………………………………………………………………………..วันที่………………………………………………………………..

เรื่อง	รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................................................

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  จาก.......................................................(ผู้รับจ้าง)  ตามใบสั่งจ้าง / สัญญาจ้างเลขที่................./2569 ลงวันที่................................ในวงเงิน..........................................บาท (...................................................................) ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่....................................................

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ตามใบส่งมอบงานจ้างลงวันที่....................................................

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่............................................  เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ดังนี้

ราคาค่าจ้าง                                        เป็นเงิน   .............................บาท

หัก ภาษี ณ ที่จ่าย                                เป็นเงิน   ...........................  บาท

หัก ค่าปรับส่งมอบเกินกำหนด............วัน     เป็นเงิน   ............................  บาท

คงเหลือจ่าย                                    เป็นเงิน   ...........................  บาท

ตัวอักษร (.............................................................................................)

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- ทราบผลการตรวจรับพัสดุ

- อนุมัติให้จ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ   ……………………………………เจ้าหน้าที่

(...........................................)

ลงชื่อ   ……………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(...........................................)

-  ทราบ
        -  อนุมัติ

(ลงชื่อ)....................................................

(...............................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................
       วันที่............................................

รายงานภาพถ่าย

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
โรงเรียน...................................................สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

งบประมาณ..................................บาท (.............................................................................)

ภาพก่อนดำเนินการ

ภาพระหว่างดำเนินการ

ภาพดำเนินการแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....................................................
                                                     (..............................................)
                                                       ประธานกรรมการตรวจรับ

(ลงชื่อ).....................................................                               (ลงชื่อ).....................................................
         (..............................................)                                           (..............................................)
               กรรมการตรวจรับ                                                           กรรมการตรวจรับ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับรอง
                                                     (..............................................)
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................